ИЗВЕЩЕНИЕ № 109

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право выполнения работ по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект

«06» июня 2014 г.

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении открытого конкурса и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект.

- Способ закупки: открытый конкурс.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

- Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект.

Сведения о технологических комплексах, подлежащих перевооружению:

Комплекс №1. Техническое перевооружение ЦТП№8 инв. №10072 .

Комплекс №2. Строительство магистральной теплотрассы горячего водоснабжения от ЦТП №8 Пролетарский проспект до тепловых узлов жилых домов №№ 3; 5; 4; 4А (ЖЭУ); 7; 11/2 ул. Центральная, ж/д. №1, расположенного по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (Общая длина трассы – 395 п.м. 2-х трубная).

- Начальная (максимальная) цена договора: 26 287 945,23 (Двадцать шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% 4 010 025 (Четыре миллиона десять тысяч двадцать пять) рублей 54 копейки. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: Московская область, г. Щелково.

7.Сроки выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора, окончание работ – не более 90 (девяносто) календарных дней со дня начала работ.

8.Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, актов ОС-3, ОС-1 с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежей по указанным выше причинам.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в  акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

- Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru документация предоставляется по рабочим дням с 8:30 до 15:00 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Также документация по проведению конкурса доступна для бесплатного скачивания на вышеуказанных сайтах.

- Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50 по московскому времени в рабочие дни с 07 июня 2014 г. по 27 июня 2014 г., 11 июня и 20 июня 2014 г. – до 15:00.

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 30 июня 2014 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: с 09:00 (время московское) 01 июля 2014 г. до 16:00 (время московское) 4 июля 2014 г. по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место подведения итогов открытого конкурса: 07 июля 2014 г. в 09:00 (время московское)  по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

- Ознакомиться с проектом можно в ПТО с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по рабочим дням.