«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП ЩР

«Щелковская Теплосеть»

___________________ А.Н. Васильев

«15» апреля 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы отопления и ГВС от котельной с. Трубино до тепловой камеры №14 рядом со зданием старой котельной, расположенной по адресу:  Московская область, Щелковский район, с. Трубино

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы отопления и ГВС от котельной с. Трубино до тепловой камеры №14 рядом со зданием старой котельной, расположенной по адресу,  Московская область, Щелковский район, с. Трубино.

- Форма торгов: открытый запрос предложений.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Иванова, д.2/1, стр.2, pochta@schelkovoteplo.ru, тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

- Предмет договора: Капитальный ремонт теплотрассы отопления: 2Д150 мм - 49 п.м., 2Д125 мм-111 п.м., 2Д100 мм-65п.м. и ГВС 2Д50 мм – 225 п.м. в ППУ ПЭ - изоляции от  котельной с. Трубино до тепловой камеры №14 рядом со зданием старой котельной, расположенной  по адресу: Московская область, Щёлковский район, с. Трубино (Общая длина теплотрассы 4Д = 225п.м.) Сети отопления инв. № 00030504; сети ГВС инв. № 00030508.

- Начальная (максимальная) цена договора: 3 737 711 (Три миллиона семьсот тридцать семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 91 коп., в том числе НДС 18% 570 159 (Пятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят девять) рублей 44 коп. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: Московская область, Щелковский район, с. Трубино.

- Сроки выполнения работ: подрядчик приступает к выполнению работ с 18.05.2015г. после подписания договора, окончание работ – не более чем 45 (сорок пять) календарных дней с момента начала работ.

- Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

- Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru документация предоставляется бесплатно, по адресу Заказчика в отделе по закупкам, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 8:30 до 15:30, перерыв с 12:00 до 12:48 (время московское) в рабочие дни. Также документация по проведению открытого запроса предложений доступна для бесплатного скачивания на вышеуказанных сайтах.

- Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по московскому времени в рабочие дни с 16 апреля 2015 г. по 24 апреля 2015 г.

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 27 апреля 2015 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений: с 9:00 28 апреля 2015 г. до 16:00 05 мая 2015 г. (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

- Срок заключения договора: Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений должен быть заключен не ранее пяти дней со дня размещения на Официальном сайте протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников закупки и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Победитель обязан вернуть подписанный договор в течение пяти рабочих дней с момента получения.

- Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru.