ИЗВЕЩЕНИЕ № 110

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право выполнения работ по реконструкции теплотрассы отопления и трассы ГВС от вновь построенных ТК1 до ТК4 с вводами в жилые дома №№ 58, 60, 66, 68, 66А, 68В от котельной с. Трубино, расположенной по адресу:

Московская область, Щелковский район, с. Трубино

«09» июня 2014 г.

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на право выполнения работ по реконструкции теплотрассы отопления и трассы ГВС от вновь построенных ТК1 до ТК4 с вводами в жилые дома №№ 58, 60, 66, 68, 66А, 68В от котельной с. Трубино, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, с. Трубино

- Форма торгов: открытый запрос предложений.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

3. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции теплотрассы отопления и трассы ГВС от вновь построенных ТК1 до ТК4 с вводами в жилые дома №№ 58, 60, 66, 68, 66А, 68В от котельной с. Трубино, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, с. Трубино. (Общая длина теплотрассы  L= 220 п.м.- 4-х трубная). Сети отопления инв.№00030504, сети ГВС инв.№0030510.

3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 837 228 (Два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% 432 797 (Четыреста тридцать две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 55 копеек. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: Московская область, Щелковский район, с. Трубино.

- Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 3 календарных дней с момента подписания договора, окончание работ – не более чем 35 дней со дня начала работ.

- Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа актов ОС-3, ОС-1.

В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

8. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

9.Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru документация предоставляется по рабочим дням с 8:30 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:50 по московскому времени, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Также документация по проведению открытого запроса предложений доступна для бесплатного скачивания на вышеуказанных сайтах.

- Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50 по московскому времени в рабочие дни с 11 июня 2014 г. по 20 июня 2014 г., 11 июня и 20 июня 2014 г. – до 15:00.

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 23 июня 2014 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 09:00 (время московское) 24 июня 2014 г. до 15:30 (время московское) 26 июня 2014 г. по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: 27 июня 2014 г. в 09:00 (время московское)  по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

- Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru.